|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Como grupo hemos cumplido el 100% de las actividades de la Fase 2 según la carta Gantt (Sprints 1 y 2). Entre los factores facilitadores destaca la clara división de roles basada en especialidades (Felipe en Backend/Auth, Mauricio en el motor de IA con Python, y José Vásquez en el Frontend UI/UX con React) y la orquestación en Docker Compose. El principal factor dificultador fue la curva de integración inicial entre el streaming de video del frontend y el procesamiento de MediaPipe en Python, el cual fue resuelto optimizando las APIs REST.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Enfrentamos la complejidad técnica aplicando una arquitectura de microservicios desacoplada (SOA), separando el servidor de negocio (Express) del procesamiento biomecánico en Python. Para la fase final mantendremos la metodología Scrum con sincronizaciones breves y pruebas continuas de integración para mitigar cualquier desviación.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma muy positiva. Como encargado del Backend, la Autenticación y la Base de Datos, diseñé el modelo entidad-relación de las 7 entidades (Usuario, Ejercicio, Video, Analisis, Metrica, Feedback y Gimnasio), implementé la base de datos en MySQL con Prisma, desarrollé la API REST de 8 recursos con autenticación JWT, control de dueño del recurso y validación de llaves foráneas, documenté la API y registré las pruebas de cada endpoint en Thunder Client. Destaco el orden de la arquitectura (routes/controllers/middlewares/utils) y haber resuelto a tiempo los inconvenientes iniciales con Prisma y el servicio de MySQL en Windows. Como mejora, buscaré automatizar las pruebas de la API (hoy son manuales) y reforzar la seguridad y el manejo de errores de cara a la entrega final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? ¿Qué recomendaciones de pruebas automatizadas y de seguridad (por ejemplo, Jest/Supertest para los endpoints y límites de tasa en la carga de videos) considera indispensables incluir en la entrega final para demostrar que el backend es estable y seguro frente a múltiples usuarios concurrentes?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución actual ha sido equitativa (98 horas-hombre ejecutadas). Para la Fase 3, mantendremos la estructura asignando tareas finales específicas: Felipe liderará pruebas del historial REST, Mauricio consolidará la exportación de métricas en Docker, y José Vásquez asumirá el refinamiento visual del Dashboard de avance postural y el soporte gráfico para la defensa.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en equipo de manera sobresaliente. Destacamos la comunicación fluida entre Felipe, Mauricio y José, la complementariedad técnica y el compromiso con los plazos. Como aspecto a mejorar, identificamos la formalización y registro más riguroso de las minutas de reunión en el repositorio Git.