Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En la Fase 2 del proyecto Biometra completamos los Sprints 1 y 2 desarrollando las partes clave de la plataforma. Creamos una base de datos segura en MySQL y un sistema en Node.js que protege los inicios de sesión. Implementamos un motor de Inteligencia Artificial en Python que detecta 33 puntos del cuerpo en video y evalúa los ángulos de cada movimiento. Además, diseñamos una página web intuitiva en React con un buscador de gimnasios, un mapa muscular para seleccionar ejercicios y paneles personalizados para clientes y entrenadores. Por último, empaquetamos todo en contenedores Docker para facilitar su instalación y funcionamiento en cualquier equipo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Ajustamos el objetivo principal para enfocar todo el potencial del proyecto en el análisis postural en tiempo real usando Inteligencia Artificial, sin requerir sensores ni cámaras costosas. Dejamos las funciones de catálogo y mapa de gimnasios como complementos secundarios |
| Metodología | Mantuvimos la metodología de trabajo ágil Scrum organizada en entregas cada dos semanas. Ajustamos algunas tareas para darle máxima prioridad a la velocidad y precisión del sistema de Inteligencia Artificial frente a paneles administrativos secundarios |
| Evidencias de avance | Como evidencia de avance de la Fase 2 presentamos el diseño y la implementación completa de la base de datos y el backend de Biometra: el modelo de datos (diagrama Entidad-Relación de las 7 entidades: Usuario, Ejercicio, Video, Analisis, Metrica, Feedback y Gimnasio, con sus atributos y relaciones), los diagramas UML mínimos (casos de uso, clases, secuencia de la funcionalidad principal y componentes), y la documentación de la API REST junto con el registro de las pruebas realizadas sobre sus 8 recursos (autenticación JWT, CRUD completo, validación de llaves foráneas y manejo de errores). Estas evidencias permiten dar cuenta de que la capa de datos y el backend del proyecto están funcionando y fueron verificados de extremo a extremo, sentando la base técnica sobre la cual avanza la integración del frontend y del módulo de Inteligencia Artificial. Para resguardar la calidad de esta parte del proyecto, se diseñó primero el modelo entidad-relación en Oracle SQL Developer Data Modeler antes de escribir código, se organizó el backend siguiendo el patrón routes/controllers/middlewares/utils para facilitar su mantención, se protegieron todas las rutas de escritura con autenticación JWT y control de dueño del recurso, y se probó cada endpoint de forma manual en Thunder Client, registrando para cada caso el código de respuesta esperado y el obtenido. Se adjuntan como evidencia los siguientes documentos: (1) Modelo de datos (diagrama ER), (2) Diagramas UML mínimos, (3) Documentación de la API y (4) Registro de pruebas realizadas a la API. Además, como evidencia del avance del desarrollo, ya comenzamos el backend y el frontend de la plataforma, la base de datos se encuentra operativa y el sistema ya acepta la carga de videos para su análisis. El backend en Express se conectó con el motor de IA en Python mediante el controlador analizar(), que ejecuta el script con una petición POST, y se vinculó al frontend: al cargar un video se envía la solicitud y se ejecuta el análisis. Se adjuntaran las siguientes imagenes en la carpeta Evidecias |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño e implementación de base de datos y backend | Modelado ER, creación de la BD en MySQL, desarrollo de la API REST y autenticación JWT. | MySQL Workbench, Prisma, Node.js, Thunder Client. | Sprints 1 y 2 | Felipe | Inconvenientes iniciales con Prisma y el servicio de MySQL en Windows, ya resueltos. | Completado | Se reorganizó el backend en routes/controllers/middlewares para facilitar su mantención. |
| Desarrollo del frontend | Diseño e implementación de la interfaz web: buscador de gimnasios, mapa muscular y paneles para clientes y entrenadores. | React, Node.js. | Sprints 1 y 2 | José | Sin inconvenientes relevantes reportados. | Completado | Se priorizó la pantalla de carga de videos por sobre los paneles secundarios. |
| Conexión backend – motor de IA | Controlador analizar() en Express que ejecuta el script de Python mediante una petición POST, y conexión con el frontend para enviar el video cargado. | Express (Node.js), Python, frontend en React. | Sprint 2 | Mauricio | Pendiente afinar el manejo de respuestas y errores del script. | Completado (versión base) | Se priorizó esta integración por ser el núcleo del objetivo principal. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores que facilitaron: El trabajo ágil con Scrum en entregas cada dos semanas permitió avanzar de forma ordenada y detectar desviaciones a tiempo. Diseñar primero el modelo entidad-relación (7 entidades) antes de escribir código evitó rehacer la base de datos, y organizar el backend en routes/controllers/middlewares/utils hizo el código más simple de mantener y de probar. Además, las herramientas elegidas (MySQL Workbench, Prisma, Node.js y Thunder Client) cuentan con buena documentación, y el uso de Docker permitió contar con un entorno reproducible en cualquier equipo. Factores que dificultaron: Al inicio hubo inconvenientes con la configuración de Prisma y con el servicio de MySQL en Windows, que retrasaron la conexión entre el backend y la base de datos. Se resolvieron revisando la configuración del servicio y de la conexión, y verificando el esquema antes de continuar con los endpoints; hoy están superados. Una segunda dificultad es que el análisis postural con IA (33 puntos del cuerpo en video) depende de la calidad del video, la iluminación y el ángulo de cámara. Para abordarlo, se priorizó la velocidad y precisión del motor de IA por sobre los paneles administrativos secundarios, y se probará con distintos videos y condiciones antes de integrarlo con el frontend.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Ajustes realizados: (1) Se redefinió el objetivo principal del proyecto para enfocarlo en el análisis postural en tiempo real mediante Inteligencia Artificial, sin sensores ni cámaras costosas; el catálogo de ejercicios y el mapa de gimnasios pasaron a ser funciones complementarias. (2) Se reorganizó el backend bajo el patrón routes/controllers/middlewares/utils para facilitar su mantención. (3) Se reprogramaron algunas tareas para dar máxima prioridad al sistema de IA frente a los paneles administrativos secundarios. Justificación: Estos cambios concentran el esfuerzo del equipo en el componente que entrega el mayor valor y diferencia a Biometra, y reducen el riesgo de llegar a la entrega final con un motor de IA poco preciso. No se eliminaron actividades: las funciones secundarias se mantienen, con menor prioridad.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Estado: Las actividades de la Fase 2 (Sprints 1 y 2) se completaron según lo planificado, por lo que no hay actividades retrasadas. Las actividades aún no iniciadas o en curso corresponden a etapas posteriores del plan: el refinamiento de la integración del módulo de IA con el backend y el frontend (la conexión base ya funciona mediante analizar()), las pruebas del flujo completo de extremo a extremo y la terminación de los paneles administrativos secundarios. Estrategia: Se abordarán en los próximos sprints en este orden: primero afinar la conexión IA–backend–frontend (manejo de errores y de resultados del análisis), luego las pruebas con distintos videos y finalmente las funciones secundarias. En cada entrega se validará el funcionamiento, y si el tiempo se acota se mantendrá el alcance mínimo del objetivo principal (análisis postural) para no afectar el proyecto APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.