SPRINT BACKLOG DETALLADO (DESARROLLO POR SPRINT)

Proyecto: Biometra — Plataforma Web de Análisis Biomecánico en Tiempo Real
Equipo: Felipe Villanueva, José Vásquez, Mauricio Domihual
Asignatura: Capstone (PTY4614) | Docente: Karla Marilyn Roco Ramírez

1. SPRINT 1: BASE ARQUITECTÓNICA, AUTENTICACIÓN Y CATÁLOGOS BASE

Objetivo del Sprint: Disponer de la infraestructura base (Backend Node.js + Frontend React + DB MySQL) con autenticación funcional y catálogo interactivo de ejercicios.

| HU / RNF | ID Tarea | Tarea Técnica Específica Desarrollada | Responsable | Estimación | Estado Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | T1.1 | Diseño DDL de la base de datos e implementación de tablas 'usuarios' y 'roles' en MySQL (3FN). | Mauricio Domihual | 4 hrs | Completado |
| HU-01 | T1.2 | Desarrollo de API de Autenticación REST (rutas /register y /login en Express). | Felipe Villanueva | 4 hrs | Completado |
| HU-01 | T1.3 | Implementación de encriptación de contraseñas con bcrypt (cost=10) y firma de tokens JWT. | Felipe Villanueva | 3 hrs | Completado |
| HU-01 | T1.4 | Diseño de interfaz gráfica de login y registro de usuarios en React (login.jsx). | José Vásquez | 4 hrs | Completado |
| HU-02 | T2.1 | Diseño UI/UX en Figma y desarrollo de la estructura base del catálogo en ejercicios.jsx. | José Vásquez | 5 hrs | Completado |
| HU-02 | T2.2 | Programación del seleccionador corporal en mapa de vectores SVG interactivas. | José Vásquez | 4 hrs | Completado |
| HU-02 | T2.3 | Poblado inicial de la base de datos con banco de ejercicios y categorías musculares. | Mauricio Domihual | 3 hrs | Completado |

2. SPRINT 2: MOTOR BIOMECÁNICO (IA) Y BUSCADOR DE GIMNASIOS

Objetivo del Sprint: Integrar la estimación de pose en tiempo real con Python/MediaPipe y conectar el catálogo interactivo de gimnasios por región.

| HU / RNF | ID Tarea | Tarea Técnica Específica Desarrollada | Responsable | Estimación | Estado Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-03 | T3.1 | Construcción del script en Python (main.py) con OpenCV y MediaPipe para detección de 33 puntos articulares. | Mauricio Domihual | 6 hrs | Completado |
| HU-03 | T3.2 | Desarrollo del algoritmo matemático para cálculo de ángulos articulares y rango de movimiento (ROM). | Mauricio Domihual | 8 hrs | Completado |
| HU-03 | T3.3 | Implementación de la rutina de exportación de mediciones a archivos CSV y renderizado de video MP4 anotado. | Mauricio Domihual | 6 hrs | Completado |
| HU-03 | T3.4 | Conexión y envío del video desde el Frontend React hacia la API de procesamiento biomecánico en Express/Python. | Felipe Villanueva | 5 hrs | Completado |
| HU-03 | T3.5 | Creación de modal UI de carga de video y visor de dictamen biomecánico en ejercicios.jsx. | José Vásquez | 4 hrs | Completado |
| HU-04 | T4.1 | Integración de la API de Google Maps JavaScript en el componente Gps.jsx de React. | José Vásquez | 4 hrs | Completado |
| HU-04 | T4.2 | Desarrollo del buscador de gimnasios con filtros dinámicos por región y comuna con vista de detalles. | José Vásquez | 3 hrs | Completado |
| HU-04 | T4.3 | Diseño del panel UI de instrucciones de uso en 5 pasos para el usuario. | José Vásquez | 3 hrs | Completado |

3. SPRINT 3: HISTORIAL DE MÉTRICAS, QA Y CONTENERIZACIÓN DOCKER

Objetivo del Sprint: Implementar reporte de estadísticas posturales, pruebas de integración y empaquetado final con Docker Compose.

| HU / RNF | ID Tarea | Tarea Técnica Específica Desarrollada | Responsable | Estimación | Estado Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-05 | T5.1 | Creación de endpoints REST en Express para guardar y consultar el historial de sesiones biomecánicas del usuario. | Felipe Villanueva | 4 hrs | Completado |
| HU-05 | T5.2 | Programación del renderizado condicional en perfil.jsx para vistas adaptativas de Clientes y Entrenadores. | Felipe Villanueva | 4 hrs | Completado |
| HU-05 / RNF | T5.3 | Implementación de dashboard visual en perfil.jsx con métricas, marcas personales e insignias de avance postural. | José Vásquez | 5 hrs | Completado |
| HU-05 / RNF | T5.4 | Creación de la interfaz para que entrenadores puedan realizar asignación rápida de rutinas a sus alumnos. | José Vásquez | 4 hrs | Completado |
| RNF-POR | T6.1 | Escritura de Dockerfiles optimizados para el Backend (Node.js) y Frontend (React). | Mauricio Domihual | 3 hrs | Completado |
| RNF-POR | T6.2 | Escritura de Dockerfile especializado para el contenedor del motor de IA en Python con OpenCV. | Mauricio Domihual | 3 hrs | Completado |
| RNF-POR | T6.3 | Configuración de docker-compose.yml, aislamiento de red local y volumen persistente de MySQL. | Mauricio Domihual | 4 hrs | Completado |